# Tóm tắt dự án — VIP MCP Premiere Pro

Tài liệu bàn giao 1 lần — dán vào đầu phiên chat mới để tiếp tục làm việc, không cần đọc lại toàn bộ lịch sử chat cũ.

Ngày tạo: 2026-09-12

Repo: github.com/hongvietdoan-byte/VIP-MCP-premiere-Pro

# Tổng quan

MCP server + UXP plugin ("Premiere MCP v2") cho Adobe Premiere Pro — expose các tool chỉnh sửa tổng quát (cut/trim/effects/transitions/color/markers/sequence management/timeline placement) cho Claude qua Model Context Protocol. Không phụ thuộc extension Premiere nào khác.

Đây là dự án MCP/Claude-connected — khác hẳn Mic Check (đã tách repo riêng, standalone không cần MCP).

# Kiến trúc

- plugin/ — UXP panel extension, load vào Premiere qua UXP Developer Tool. mcpBridge.js là WebSocket client, dispatch lệnh sang premiereActions.js — nơi cài đặt thật qua Premiere Scripting API.

- server/ — Node.js MCP server (stdio transport cho Claude + WebSocket bridge port 3005 mà plugin kết nối vào). Định nghĩa tool nằm ở server/src/tools/.

# Setup mỗi phiên làm việc

- 1. cd server && npm install (chỉ cần 1 lần/máy)

- 2. UXP Developer Tool → Add Plugin → trỏ plugin/manifest.json → Load → bật Watch (đăng ký này theo máy, KHÔNG sync qua git, phải re-add mỗi máy mới)

- 3. node server/index.js (từ trong server/) — KHÔNG tự khởi động, phải chạy tay mỗi phiên trước khi mở panel Premiere

- 4. Mở Premiere Pro có project, mở panel Window → Extensions → "Premiere MCP v2" — tự retry kết nối WS mỗi 5s, đèn xanh khi cả 2 phía sẵn sàng

- 5. .mcp.json ở gốc repo đã trỏ sẵn server/index.js cho Claude Code tự nhận diện theo working directory

# Trạng thái (theo TODO.md, cập nhật 2026-09-10)

- 68 tool đã định nghĩa

- 22 tool đã xác nhận chạy đúng trên Premiere Pro 25.6.4 (gồm insert_clip/overwrite_clip, bug vị trí timeline vừa fix và live-verify)

- Một vài tool tên bị lỗi đã xác định nhưng chưa fix

- ~44 tool chưa test — xem chi tiết đầy đủ trong TODO.md

# Việc gần đây nhất (phiên 2026-09-11 → 2026-09-12)

- Dọn code Mic Check cũ trùng lặp khỏi dự án này: xoá micCheckPanel.js, 2 tool run_mic_check_workflow/verify_mic_check_workflow, tool debug tạm debug_test_transform_keyframe — vì Mic Check giờ là plugin standalone hoàn toàn riêng biệt, không còn sống chung ở đây nữa

- Restructure repo 2 lần: đầu tiên tách 2 thư mục MIC CHECK PLUGIN/ và VIP MCP PREMIERE PRO/ trong cùng 1 repo, sau đó tách hẳn Mic Check thành repo GitHub riêng (MIC-CHECK-FF-PLUGIN) — repo này quay lại cấu trúc phẳng ban đầu (plugin/, server/, README.md, TODO.md ở gốc)

- Mỗi lần đổi cấu trúc thư mục đều cần: đăng ký lại UXP Developer Tool (path plugin/manifest.json), và restart Claude app để nạp lại .mcp.json mới

# Lưu ý quan trọng

- Cổng WebSocket LUÔN là 3005 — không phải 3001 (đó là dự án khác không liên quan, cùng máy tác giả)

- Đăng ký UXP Developer Tool theo TỪNG MÁY, không sync qua git — máy mới phải tự Add Plugin lại dù code đã có sẵn từ git

# Link tham khảo

Repo GitHub

Repo Mic Check (dự án liên quan, đã tách ra riêng)

Xem TODO.md trong repo để có punch list đầy đủ từng tool.